## Slide 1
OPEN BANKING – fase 1
[ PLANNING ] SQUAD 1 – ESPECIFICAÇÃO DE APIS

## Slide 2
TIME
[ PO ] Anderson Santana (Itaú)
[ PO ] Thiago Ribas (BB)
[ DO ] Erica Dias (Itaú)
[ DO ] Igor Valentim (Bradesco)
[ PMO ] Pedro Miranda (OW)
[ KP - Seg ] Esteban Gonzalez (GFT)* [ KP – OpB ] Javier Antoniucci (GFT)*
[ KP - OpB ] Marili Saleh (GFT)
[ TM ] Thales Rodrigues (GFT)
[ TM ] Ranieri Mazili (GFT) [ TM ] Vitor Augusto (GFT)*
[ TM ] Diego Cardoso (GFT)
[ TM ] Eder Rueda Fernandes (GFT)
[ TM ] Tadashi Hata (GFT)
[ TM ] Rafael Suguihara (GFT)*
[ TM ] Luiz Fernando Sacchi (GFT)

## Slide 3
ESCOPO
FASE I – Open Data – Squad 1
Perfil de API Open Data
Especificação das APIs de Open Data
Indicadores de desempenho
Formato dos dados
Perfil de Segurança
Operational Guidelines
Princípios
Padrões
Fluxo de autenticação
Canais de Atendimento
Produtos e Serviços
Dependências próprias
Correspondentes
Canais eletrônicos
contas de depósito à vista, poupança e pré-pagas
contas de pagamento pós-pagas;
Empréstimos
Introduction
Availability and performance
Dedicated interface requirements
Problem resolution
Change and comunication management
The OG checklist
Métricas de disponibilidade
SLAs
Benchmark
Métricas de performance
Publicação das estatísticas
Financiamentos
Adiantamento a depositantes
Direitos creditórios descontados
Documentação
Especificação API (OAS 3.0)
Casos de Exemplo de Uso
Dicionário de dados
Critérios de segurança
Definição de dados
Nome dos campos
Tamanho dos campos
Demais canais
PJ
PF
contas de depósito à vista, poupança e pré-pagas
contas de pagamento pós-pagas;
Empréstimos
Financiamentos
Adiantamento a depositantes
Direitos creditórios descontados
Documentação
Dicionário de dados
Especificação API (OAS 3.0)
Casos de Exemplo de Uso
Critérios de segurança
Documentação
Dicionário de dados
Especificação API (OAS 3.0)
Casos de Exemplo de Uso
Critérios de segurança
Documentação
Dicionário de dados
Especificação API (OAS 3.0)
Casos de Exemplo de Uso
Critérios de segurança
Referências
Padrões
Requisitos não-funcionais

## Slide 4
ESCOPO
Especificação das APIs da primeira fase do Open Banking no Brasil (Open Data)
    Épicos
    [EP01] Canais de atendimento
    [EP02] Produtos e serviços (PF e PJ)
    [EP03] Guia operacional, Padrões e Indicadores

## Slide 5
DOR
Features
Escopo claro, viável e testável
Benefícios claros
Responsável definido
Aspectos não negociáveis claros
Critério de aceitação definido
Caber na Release
Histórias de usuário
Narrativa de usuário descrita
Modelo de dados (quando API) definido
Critério de aceite definido
Pequena o suficiente para caber em 1 sprint
Dependências externas mapeadas
Riscos mapeados
Boas práticas:
Narrativa técnica descrita
INVEST – Independent/Negotiable/Valueable/Estimable/Small/Testable

## Slide 6
DOD
Feature
Entregáveis por API:
  Documentação (PT-BR)
  Dicionário de dados (EN/PT-BR)
  Especificação em OAS 3.0 (EN/PT-BR)
  Casos de exemplo de uso (EN/PT-BR)
Artefatos entregues e revisados no GitHub (privado)
Exemplos de usos testados
Demo 1 realizada para o time
Demo 2 realizada para os GTs/Febraban
Histórias de usuário
Obedecer as características técnicas definidas
Obedecer de modelo de dados definidos
Obedecer aos critérios de segurança definidos
Atingir o propósito de uso (por API)
Documentações devem ter glossário e dicionário de termos

## Slide 7
3
jul
19
jun
ORGANIZAÇÃO DAS SPRINTS
26
jun
10
jul
24
jul
15
jun
12
jun
PLANNING
SP1
SP2
SP3
SP5
SP4
10
jul
SP6
Sprint
SEG
Planning
TER
Burning
QUA
QUI
SEX
Burning
Burning
Demo
Daily
Burning
Daily
Burning
Daily
Board das atividades: Planner no Teams

## Slide 8
ÉPICO
[EP01] Canais de Atendimento
Features
[ FT01 ] API – Dependências próprias (GET /branches)
[ FT02 ] API – Correspondentes (GET /banking-agents)
[ FT03 ] API – Canais eletrônicos (GET /electronic-channels)

## Slide 9
Feature
[EP01][FT01] API – Dependências próprias
/GET
branches
Escopo: API que informará os dados referentes às dependências físicas das instituições que tem livre acesso ao público;
Benefícios: Permitir a localização, contato e serviços disponíveis nas dependências físicas.
Aspectos não negociáveis: os campos devem obeceder as definições do GT de Dados FBB; padrões técnicos devem obeceder as definições do GT Técnico FBB.
Critérios de Aceitação:
A feature estará aceita quando for possível entender o funcionamento da API, com possibilidades e restrições, e for possível realizar um teste de exemplo onde é possível obter os dados das dependências próprias. Deve-se prever para esse objetivo a existência de:
Documentação funcional com versão da documentação, visão geral e desenho de alto nível;
Documentação técnica com diagramas de classe, dicionário de dados e especificação em OAS 3.0;
Casos de exemplo de uso testados.

## Slide 10
Feature
[EP01][FT02] API – Correspondentes
/GET
banking-agents
Escopo: API que informará os dados referentes aos correspondentes bancários no país.
Benefícios: Permitir a localização, contato e serviços prestados dos correspondentes aos aplicativos.
Aspectos não negociáveis: os campos devem obeceder as definições do GT de Dados FBB; padrões técnicos devem obeceder as definições do GT Técnico FBB.
Critérios de Aceitação:
A feature estará aceita quando for possível entender o funcionamento da API, com possibilidades e restrições, e for possível realizar um teste de exemplo onde é possível obter os dados do correspondente. Deve-se prever para esse objetivo a existência de:
Documentação funcional com versão da documentação, visão geral e desenho de alto nível;
Documentação técnica com diagramas de classe, dicionário de dados e especificação em OAS 3.0;
Casos de exemplo de uso testados.

## Slide 11
Feature
[EP01][FT03] API – Canais eletrônicos
/GET
electronic-channels
Escopo: API que informará os dados referentes aos canais eletrônicos das instituições bancárias.
Benefícios: Permitir o conhecimento dos endereços eletrônicas, formas de acesso e serviços disponíveis nesses canais.
Aspectos não negociáveis: os campos devem obeceder as definições do GT de Dados FBB; padrões técnicos devem obeceder as definições do GT Técnico FBB.
Critérios de Aceitação:
A feature estará aceita quando for possível entender o funcionamento da API, com possibilidades e restrições, e for possível realizar um teste de exemplo onde é possível obter os dados dos canais eletrônicos. Deve-se prever para esse objetivo a existência de:
Documentação funcional com versão da documentação, visão geral e desenho de alto nível;
Documentação técnica com diagramas de classe, dicionário de dados e especificação em OAS 3.0;
Casos de exemplo de uso testados.

## Slide 12
3
jul
19
jun
ROADMAP
26
jun
10
jul
24
jul
15
jun
[EP01][ FT01 ] API - Dependências próprias
12
jun
PLANNING
[EP01] Canais de Atendimento
SP1
SP2
SP3
SP5
SP4
[US01] top level design [US02] dicionario de dados
[US03] version - overview
[US04] diagrama de classes
[US05] swagger
[US06] exemplos de uso
10
jul
SP6
[EP01][ FT02 ] API - Correspondentes
[EP01][ FT03 ] API - Canais eletrônicos
[US01] top level design [US02] dicionario de dados
[US03] version - overview
[US04] diagrama de classes
[US05] swagger
[US06] exemplos de uso
[US01] top level design [US02] dicionario de dados
[US03] version - overview
[US04] diagrama de classes
[US05] swagger
[US06] exemplos de uso

## Slide 13
ÉPICO
[EP03] Guia operacional, Padrões e Indicadores
Features
[ FT01 ] Guia Operacional
[ FT02 ] Padrões das APIs
[ FT03 ] Padrões de segurança
[ FT04 ] Requisitos não-funcionais (not Ready)
[ FT05 ] API – Publicação de estatísticas (not Ready)

## Slide 14
Feature
[EP03][FT01] Guia Operacional
Escopo: Documentação responsável por guiar os participantes no entendimento e verificação de conformidade com a regulação quantos aos aspectos operacionais.
Benefícios: Permitir o entendimento aos critérios mandatórios e recomendados e que serão aplicados a todos os participantes, permitindo planejamento operacional e procedimentos possíveis.
Aspectos não negociáveis: diretrizes devem obeceder as definições do GT Técnico FBB e da Squad 2 – Febraban.
Critérios de Aceitação:
A feature estará aceita quando for possível acessar as informações definida dos padrões operacionais que contemplam: Checklist, disponibilidade e performance, requisitos de interfaces dedicadas, resoluções de problemas e comunicação de indisponibilidades e mudanças.

## Slide 15
Feature
[EP03][FT02] Padrões das APIs
Escopo: Documentação que detalha os padrões comuns entre todas as APIs.
Benefícios: Tornar público o entendimento dos padrões para facilitar a implementação dos desenvolvedores dos participantes.
Aspectos não negociáveis: os campos devem obeceder as definições do GT de Dados FBB; padrões técnicos devem obeceder as definições do GT Técnico FBB.
Critérios de Aceitação:
A feature estará aceita quando for possível acessar as informações definida dos padrões técnicos das APIs: princípios, versionamento, estrutura de URI, headers e responde codes, payloads e tipos de campos comuns, paginação e extensibilidade;

## Slide 16
Feature
[EP03][FT03] Padrões de segurança
Escopo: Documentação que detalha os padrões de segurança comuns entre todas as APIs.
Benefícios: Tornar público o entendimento dos padrões para facilitar a implementação dos desenvolvedores dos participantes.
Aspectos não negociáveis: os campos devem obeceder as definições do GT de Dados FBB; padrões técnicos devem obeceder as definições do GT Técnico FBB.
Critérios de Aceitação:
A feature estará aceita quando for possível acessar as informações definida dos padrões técnicos das APIs: fluxos de autenticação, security endpoints e referências técnicas.

## Slide 17
3
jul
19
jun
ROADMAP
26
jun
10
jul
24
jul
15
jun
[EP03][ FT01 ] Guia operacional
12
jun
PLANNING
[EP03] Guia operacional, Padrões e Indicadores
SP1
SP2
SP3
SP5
SP4
[US01] estrutura do GitHuB Pages [US02] introdução do OG
[US03] disponibilidade e performance
[US04] requisitos de interfaces dedicadas
10
jul
SP6
[EP03][ FT02 ] Padrões de APIs
[EP03][ FT03 ] Padrões de segurança
[US01] estrutura do GitHuB Pages [US02] princípios
[US03] versionamento, URI e ID
[US04] headers e Response Codes
[US05] Payload conventions e tipos de campos comuns
[US01] estrutura do GitHuB Pages [US02] visão geral
[US03] fluxos de autenticação
[US04] tokens, scopes, claims, TLS e CORS
[US05] security endpoints [US06] referências técnicas
[US04] checklist
[US04] changelog
[US05] resolução de problemas
[US06] - Paginação e extensibilidade

## Slide 18
ÉPICO
[EP02] Produtos e Serviços (PF e PJ)
Features
[ FT01 ] API - Contas de depósito à vista, Contas de poupança e Contas de pagamento pré-pagas GET /accounts/business GET /accounts/personal
[ FT02 ] API - Contas de pagamento pós-pagas GET /credit-cards/business GET /credit-cards/personal
[ FT03 ] API - Empréstimos GET /unsecured-loans/business GET /unsecured-loans/personal

## Slide 19
ÉPICO
[EP02] Produtos e Serviços (PF e PJ)
Features
[ FT04 ] API - Financiamentos GET /secured-loans/business GET /secured-loans/personal
[ FT05 ] API - Direitos creditórios descontados GET /??/business GET /??/personal

## Slide 20
3
jul
19
jun
ROADMAP
26
jun
10
jul
24
jul
15
jun
12
jun
PLANNING
SP1
SP2
SP3
SP5
SP4
10
jul
SP6
Produtos e Serviços
1. top level design 2. dicionario de dados
3. version - overview
4. diagrama de classes (dep. 2)
5. swagger (dep. 2)
6. exemplos de uso (dep. 5)
[ FT10 ] API - Direitos creditórios descontados
[ FT07 ] API - Empréstimos
[ FT08 ] API - Financiamentos
1. top level design
3. version - overview
4. diagrama de classes (dep. 2)
5. swagger (dep. 2)
2. dicionario de dados
6. exemplos de uso (dep. 5)
1. top level design
3. version - overview
4. diagrama de classes (dep. 2)
5. swagger (dep. 2)
2. dicionario de dados
6. exemplos de uso (dep. 5)

## Slide 21
3
jul
19
jun
ROADMAP
26
jun
10
jul
24
jul
15
jun
12
jun
PLANNING
SP1
SP2
SP3
SP5
SP4
10
jul
SP6
BACKLOG
P/B * [ FT06 ] API - Contas de pagamento pós-pagas
P/B *[ FT05 ] API - Contas de depósito à vista, Contas de poupança e Contas de pagamento pré-pagas
[ FT09 ] API - Adiantamento a depositantes *
[ FT04 ] API – Demais canais*
[ FT11 ] API – Publicação de estatísticas

## Slide 22
Thanx
[ :D ] SQUAD 1 – ESPECIFICAÇÃO DE APIS